BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

ANALIZA

nt. oceny działań na rzecz bezpieczeństwa

energetycznego państwa w obszarze gazu ziemnego realizowanych przez struktury administracji rządowej RP

i spółki energetyczne.

Warszawa, listopad 2009 r.

Wstęp

Kryzys, jaki rozpoczął się w styczniu 2009 r. w związku z konfliktem gazowym pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą, kolejny raz wykazał słabość bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie dostaw gazu ziemnego. Polska, w znaczącym stopniu jest uzależniona do dostaw węglowodorów ze Wschodu. W styczniu 2009 r. rząd koalicji PO – PSL pierwszy raz od czasu objęcia rządów przedstawił listę projektów mających poprawić bezpieczeństwo energetyczne państwa.

Celem analizy jest dokonanie oceny planowanych projektów infrastrukturalnych mających poprawić bezpieczeństwo energetyczne państwa w zakresie dostaw gazu ziemnego.

Dokument zawiera opis, a także ocenę projektów inwestycji mających dostarczyć do Polski gaz ziemny, przedstawionych w informacji rządowej z 13 stycznia 2009 r., jak i w Strategii Grupy Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo do 2015 r. Są nimi:

gazoport w Świnoujściu,

interkonektor gazowy Baltic Pipe,

połączenia z Niemcami, Austrią, Czechami,

rozbudowa magazynów gazu w Polsce,

zwiększenie krajowego wydobycie gazu.

Inwestycje zaproponowane przez rząd jak i przez spółkę PGNiG S.A. przeanalizowano z uwzględnieniem sektorowej strategii rządowej, jak i strategii spółek energetycznych odpowiedzialnych za ich wdrażanie.

W ujęciu źródłowym, w analizie wykorzystano informacje zawarte w następujących dokumentach:

- informacji rządowej z 13 stycznia 2009 r. o działaniach rządu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju,

- komunikatach KPRM z 2009 r. dotyczących bezpieczeństwa energetycznego państwa,

- sektorowej „Polityce dla przemysłu gazu ziemnego w Polsce”,

- Strategii Koncernu PGNiG S.A. do 2015 r.,

- obowiązujących na terenie RP aktach prawnych (ustawach, uchwałach RM, dyrektywach, rozporządzeniach i decyzjach Parlamentu Europejskiego i Rady),

- publikacjach prasowych, urzędowych i analitycznych zgromadzonych w źródłach otwartych.

I. Terminal do odbioru gazu skroplonego w Świnoujściu.

1.	W styczniu 2009 r. na skutek odcięcia dostaw części gazu do Polski, co było związane z konfliktem: Federacja Rosyjska – Ukraina, rząd RP zapowiedział przyspieszenie budowy terminala LNG w Świnoujściu. Ukończenie inwestycji zaplanowano na przełomie lat: 2013 - 2014. W celu szybkiej realizacji projektu, w marcu 2009 r. powstał projekt ustawy rządowej, który wszedł w życie w maju 2009 r. Budowę gazoportu realizuje spółkę Polskie LNG Sp. z o.o., podmiot zależny od przedsiębiorstwa państwowego Operator Gazociągów Przesyłowych – Gaz System S.A. Z kolei spółka PGNiG S.A jest odpowiedzialna za zawieranie kontraktów na dostawy gazu do terminala. Początkowo rząd planował że możliwości regazyfikacyjne terminala będą wynosić 2,5 mld m3 gazu rocznie, jednak w ciągu kilku miesięcy zdecydowano o dwukrotnym (do 5 mld m3 gazu rocznie) zwiększeniu możliwości odbierania gazu. Wg różnych danych pierwszy etap budowy oszacowano na ok. 500 - 600 mln Euro.

Terminal gazu skroplonego w Świnoujściu poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jego realizacja dywersyfikuje dostawy do Polski, jednak kontrakt na dostawy gazu z Kataru jest niewielki w stosunku do mocy regazyfikacyjnych terminala. Jeśli nie zostaną podpisane kolejne kontrakty na gaz skroplony, rola gazoportu w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego będzie umiarkowana. Wcześniejsza budowa połączeń międzystemowych

z Niemcami i Czechami nasyci rynek krajowy surowcem

i tym samym utrudni podpisanie kolejnych kontraktów na gaz skroplony.

Trzeba odnotować, że budowa terminala jest opóźniona o trzy lata w stosunku do terminów zapisanych w rządowej „Polityce dla przemysłu gazu ziemnego” z marca 2007 r. Istniejące opóźnienia w budowie gazoportu można łączyć ze wstrzemięźliwą oceną projektu dokonaną przez powołany w marcu 2008 r. zarząd spółki PGNiG S.A. W tej sytuacji rządowa decyzja o przeniesieniu spółki „Polskie LNG Sp z o.o.” z PGNiG do OGP Gaz - System S.A. ułatwiła kontynuowanie prac nad gazoportem. Warto nadmienić, że wolę realizacji tego projektu potwierdzają trzy uchwały Rady Ministrów: ze stycznia, maja 2006 r. i 19 sierpnia 2008 r.

2.	 Potencjalne zagrożenia dla terminala LNG. Istotnymi zależnościami, które należy brać pod uwagę oceniając warunki budowy gazoportu są:

A.) podpisanie kontraktów na dostawy gazu skroplonego,

B.) znalezienie źródeł finansowania na realizację projektu,

C.) znalezienie odbiorców na gaz z terminala.

Wymienione warunki w istotny sposób będą oddziaływać na realizację inwestycji.

A.	 Kontrakt na dostawy gazu skroplonego. Kluczowe dla powodzenia projektu było zawarcie kontraktu na dostawy gazu. Spółka PGNiG S.A. w dniu 29 czerwca 2009 r. podpisała umowę na import gazu skroplonego z Kataru. Na mocy kontraktu, Polska w latach: 2014 - 2034 będzie otrzymywać 1,36 mld m3 gazu rocznie. Zakupiony surowiec zapewni ok. 27 % rocznej przepustowości terminala LNG. Spółka PGNiG S.A. wskazuje, że brakujące wolumeny gazu będą zakupywane w transakcjach typu spot. Trzeba nadmienić, że tylko niewielką część rynku dostaw gazu skroplonego stanowią kontrakty krótkoterminowe i transakcje typu spot. Większość kontraktów na gaz LNG sprzedawana jest przez producentów na podstawie umów długoterminowych.

Aby zagwarantować opłacalność inwestycji i obsługę kredytów zaciągniętych na jego budowę ważne będzie pozyskanie kolejnych dostaw pozwalających wykorzystać wolne możliwości regazyfikacyjne terminala. Zwykle w podobnych tego typu projektach na świecie, podstawowy kontrakt zapewnia ok. 80-85% początkowych mocy terminali importowych. Kontrakt na dostawy gazu dla gazoportu w Świnoujściu zapewnia mniej niż 1/3 wykorzystania możliwości technicznych terminala. Taka dysproporcja jest niekorzystna. W związku z tym istnieją dwa warianty rozwoju sytuacji:

- jeśli przed wybudowaniem terminala LNG w Świnoujściu zostaną zawarte nowe kontrakty na import gazu z Czech, Niemiec (oprócz zwiększonych dostaw rosyjskiego gazu od przyszłego roku w efekcie renegocjowanej w październiku 2009 r. umowy z Gazpromem), wówczas pojawi się niebezpieczeństwo nasycenia krajowego rynku gazu. W konsekwencji, znalezienie odbiorców na kolejne dostawy gazu skroplonego będzie utrudnione. W takiej sytuacji, terminal LNG w Świnoujściu, oprócz dostaw gazu ze stosunkowo niewielkiego kontraktu katarskiego, będzie wykorzystywany jedynie do awaryjnych dostaw typu spot, w sytuacji czasowych braków gazu. Rola gazoportu związana z zapewnieniem dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw gazu będzie ograniczona.

- Jeśli do czasu wybudowania terminala LNG w Świnoujściu zostaną podpisane kolejne kontrakty długo lub krótkoterminowe na dostawy gazu skroplonego, wówczas ulegnie poprawie bezpieczeństwo energetyczne państwa i zostanie zwiększona rentowność gazoportu.

B. 	Źródła finansowania projektu. W marcu 2009 r. Komisja Europejska zaproponowała dofinansowania gazoportu kwotą 80 mln Euro, z tzw. Europejskiego Programu Energetycznego na Rzecz Naprawy Gospodarczej („EPENG”). Istnieje prawdopodobieństwo, że środki te nie zostaną wykorzystane, lub tylko niewielka ich część zasili realizację projektu z powodu rozpiętości pomiędzy: nieprzekraczalnym terminem wydatkowania tej kwoty (koniec 2010 r.) a planowanym na koniec 2010 r. rozpoczęciem prac inwestycyjnych. Dodatkowo, projekt może otrzymać dofinansowanie z innych środków unijnych w wys. od 10% do 20% wartości inwestycji. Spółka OGP Gaz System S.A. ok. 30% kosztów budowy pokryje ze swoich środków. Resztą zapewnią pożyczki z: Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i Europejskiego Banku Inwestycyjnego a także kredyt komercyjny. PKO BP został wybrany na koordynatora finansowania komercyjnego. Z tej perspektywy ważne dla potencjalnych kredytodawców jest podpisanie odpowiednich kontraktów, co do czasu trwania i wielkości dostarczanego gazu, gwarantującego opłacalność przedsięwzięcia.

C.	Popyt na gaz z terminala LNG na rynku krajowym. Mogą pojawić się zagrożenia rzutujące na zawarcie kolejnych kontraktów na skroplony gaz. Istnieje prawdopodobieństwo nasycenia krajowego rynku gazem z nowych szlaków transportowych, których budowę zaplanowano przed oddaniem do użytku gazoportu. Planowane połączenie międzystemowe Gaz Moravia z Czechami pozwoli w 2011 r. na import ok. 0.5 mld m3 gazu rocznie. Spółka PGNiG S.A. zakłada wybudowanie połączenia międzystemowego Berlin – Szczecin, w celu importu do 3 mld m3 gazu rocznie, na dwa - trzy lata przed wybudowaniem gazoportu. Importowany gaz tym szlakiem ma pokryć zapotrzebowanie w regionie północno – zachodniej Polski. W ten sposób połączenie Berlin - Szczecin będzie konkurencyjne wobec terminala LNG. Z tej perspektywy, rządową propozycję ze stycznia 2009 r. rozbudowy tylko jednego połączenia międzystemowego z Niemcami (w Lasowie na Dolnym Śląsku), można odczytywać jako próbę utrzymania rynku na gaz z terminala LNG.

Kolejne zagrożenie dla zwiększenia dostaw gazu z gazoportu wiąże się z renegocjowanym w październiku 2009 r. tzw. „kontraktem jamalskim”. Zmiany wprowadzone do kontraktu skutkują zwiększeniem od przyszłego roku o ok. 2.5 – 3 mld m3 rocznych dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej. Wcześniejsze nasycenie rynku krajowego gazem importowanym z innych kierunków będzie utrudniać znalezienie odbiorców na gaz skroplony i racjonalne ekonomicznie wykorzystanie terminala LNG w Świnoujściu.

Za pozytywne z perspektywy bezpieczeństwa dostaw gazu należy uznać decyzję o zwiększeniu mocy regazyfikacyjnych terminala LNG do 5 mld m3 w pierwszym etapie budowy terminal LNG. Jest to działanie uzasadnione w sytuacji wstrzymania budowy drugiego projektu dywersyfikacyjnego jakim był rurociąg Baltic Pipe. Wymienione powyżej zależności i czynniki będą w istotny sposób oddziaływać na to czy gazoport w Świnoujściu będzie realnym instrumentem dywersyfikującym dostawy gazu, czy też kontrakty na gaz skroplony będą niższe od mocy regazyfikacyjnej terminala LNG i co za tym idzie, jego wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju pozostanie umiarkowany.

II.	 Interkonektor Baltic Pipe.

1.	Podmorski rurociąg łączący Polskę z Danią, miał być, oprócz gazoportu, drugim projektem zwiększającym dywersyfikację dostaw gazu do kraju. W styczniu 2009 r. rząd planował, że OGP Gaz-System S.A. „przeanalizuje możliwość budowy interkonektora, z uwzględnieniem przepustowości istniejących i planowanych gazociągów morskich na Morzu Północnym”. Z końcem kwietnia 2009 r. spółka PGNiG S.A. powiadomiła o wstrzymaniu budowy rurociągu Skanled, co negatywnie wpłynęło na projekt Baltic Pipe. Skanled miał przesyłać dla Polski gaz z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego do miejsca, gdzie transport surowca miał przejąć gazociąg Baltic Pipe. W dniu 16 czerwca 2009 r. OGP Gaz – System S.A. wstrzymał realizację Baltic Pipe z powodu braku zainteresowania na gaz. Pomimo zamrożenia projektu Skanled, Komisja Europejska naciska na Norwegię w celu kontynuacji budowy gazociągu.

Wstrzymanie budowy rurociągu Baltic Pipe, utrudni, lub uniemożliwi

dywersyfikację dostaw gazu do Polski w oparciu o surowiec ze złóż położonych

na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Budowę projektu Baltic Pipe zakłada rządowa „Polityka dla przemysłu gazu ziemnego” z 2007 r. Spółka PGNiG S.A. w Strategii z listopada 2008 r. potwierdziła, obowiązek zarezerwowania przepustowości na importowany gaz w podmorskim rurociągu przesyłowym w wys. 3 mld m3 rocznie.

Grafika 1: Połączenia gazowe ze Skandynawią.

Wstrzymane projekty rurociągów: Baltic Pipe i Skanled.

Źródło: Prezentacja Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG

w perspektywie 2015 r.

Wstrzymany rurociąg Baltic Pipe i Skanled miały przesłać

do Polski gaz ze złóż  spółki PGNiG S.A. znajdujących się

na szelfie norweskim, których uruchomienie zaplanowano na 2013 r.

2.	Gazociąg Baltic Pipe miał zostać oddany do użytku w 2013 r. Miał łączyć polski system gazociągów z duńskim, a także szwedzkim i norweskim. Długość Baltic Pipe miała wynosić 230-280 km (w zależności od wariantu) przy przepustowości ok. 3 mld m3 gazu. Rurociąg miał przesyłać gaz z Danii do Polski i w kierunku odwrotnym. Jego koszt szacowano na 430 – 450 mln Euro. Kolejnym problemem związanym z realizacją rurociągu Baltic Pipe było znalezienie odpowiedniej ilości gazu dla projektu. Połowa potrzebnego gazu miała pochodzić ze złóż należących do spółki PGNiG S.A., jednak rozmowy dotyczące nabycia brakujących ilości ze Statoil Hydro nie przyniosły rezultatu.

Baltic Pipe miał być interkonektorem i częścią planowanej trasy przesyłu gazu z Norwegii. Po „zamrożeniu” rurociągu Skanled istnieje potencjalna możliwość przesyłu gazu rurociągiem EUROPIPE II i duńskim systemem gazowym dla interkonektora Baltic Pipe. W chwili obecnej możliwe są cztery scenariusze rozwoju wypadków:

- po wstrzymaniu budowy Baltic Pipe, projektowane połączenia międzystemowe z Niemcami zastąpią gazociąg podmorski z Danią. Tymi szlakami, do Polski popłyną kolejne ilości rosyjskiego gazu.

- 	Rurociąg Baltic Pipe zostanie zbudowany pod warunkiem powrotu do budowy rurociągu Skanled lub znalezienia potrzebnych mocy przesyłowych w istniejących podmorskich rurociągach tłoczących gaz z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego do Danii.

- 	Gaz ze złoża Skarv należący do spółki PGNiG S.A. zostanie sprzedany innym odbiorcom lub przesłany do Polski przez system niemieckich gazociągów z dużą stratą na opłatach tranzytowych.

- 	Niewykluczone że w przyszłości Baltic Pipe zostanie zbudowany jako alternatywa dla połączenia Berlin – Szczecin i uzupełnienie terminala LNG.

III.	 Rozbudowa połączeń Niemcy – Polska.

1.	Rząd zaplanował rozbudowę istniejącego połączenia w Lasowie na Dolnym Śląsku do przepustowości 2 mld m3 gazu/rocznie (obecnie: 1.1 mld m3). Połączenie, „może służyć jako potencjalny kierunek dostaw awaryjnych”. Wykonanie prac powierzono OGP Gaz – System S.A.. Połączenie w Lasowie jest skomunikowane z siecią należącą do wschodnioniemieckiego koncernu VNG, którego udziałowcem jest Gazprom. Obecnie Polska importuje tą drogą rosyjski gaz w wielkości 0.783 mld m3 rocznie.

Gazociąg Berlin – Szczecin nasyci rynek krajowy surowcem rosyjskim

tworząc konkurencję dla gazu skroplonego z gazoportu w Świnoujściu.

Z kolei spółka PGNiG S.A. do 2011 r. proponuje budowę nowego połączenia międzysystemowego Berlin – Szczecin o mocy przesyłowej 2 - 3 mld m3 gazu rocznie. Połączenie to ma służyć „pokryciu zapotrzebowania (na gaz) w rejonie północno – zachodniej Polski”. Projekt połączenia Berlin – Szczecin, jest właściwie powrotem do projektu Bernau – Szczecin. Proponowany przez spółkę PGNiG S.A. rurociąg Berlin – Szczecin będzie pobierać rosyjski gaz z sieci VNG lub rurociągu Opal (lądowego przedłużenia Nord – Stream). Trzeba nadmienić, że proponowany przez PGNiG gazociąg jest niezgodny z obowiązującą rządową polityką dla przemysłu gazowego. Dokument rządowy sprzeciwia się budowie połączeń z systemami gazowymi krajów sąsiednich do czasu wybudowania terminala LNG i rurociągu Baltic Pipe. Wcześniejsza budowa innych połączeń z krajami sąsiednimi spowoduje dalsze uzależnienie Polski od rosyjskiego gazu.

Po rozbudowie połączenia w Lasowie na Dolnym Śląsku i budowie gazociągu Berlin – Szczecin, możliwości importu gazu poprzez niemiecki system przesyłowy do Polski, wzrosną do ok. 4 -5 mld m3 rocznie.

Grafika 2. Źródło gazu dla połączenia Berlin – Szczecin,

Źródło: http://www.wingas.de/infrastruktur.html?&L=1

Połączenie Berlin – Szczecin prześle do Polski rosyjski gaz

transportowany podmorskim rurociągiem Nord – Stream, a następnie

jego naziemnym odgałęzieniem, rurociągiem Opal.

2.	 Warunki zawarcia nowego kontraktu na gaz z Niemiec. Polski system gazowy jest połączony na granicy z Niemcami z siecią koncernu VNG, którego udziałowcem jest rosyjski Gazprom. Koncern VNG sprzedaje Polsce gaz rosyjski, który należy do najdroższych kupowanych przez PGNiG. Trzeba nadmienić, że choć istnieje prawna możliwość zawarcia kontraktu na dostawę gazu za pośrednictwem sieci VNG od innego dostawcy niż Rosja to jednak podpisanie takiej umowy jest obwarowane warunkami formalnymi i wymaga uzyskania zgody właściciela na przesył jego infrastrukturą rurociągową. To oznacza, że koncern VNG zachowa wpływ na to jaki gaz, pod względem kraju pochodzenia, zostanie dostarczony polskiemu odbiorcy.

3.	 Konsekwencje budowy połączeń międzystemowych Polska – Niemcy. Budowa przez spółkę PGNiG S.A. połączenia Berlin - Szczecin i import tym szlakiem gazu będzie rzutować w dwojaki sposób na bezpieczeństwo energetyczne kraju:

- istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprowadzony gaz z Niemiec będzie pochodzenia rosyjskiego.

- Pojawienie się dodatkowego gazu z Niemiec przed wybudowaniem terminala LNG, nasyci rynek krajowy i utrudni podpisanie kolejnych kontraktów na gaz skroplony sprowadzany drogą morską.

Trzeba odnotować, że w wyniku zamrożenia projektu Baltic Pipe i Skanled może pojawić się niebezpieczeństwo przypisania znaczącej roli dywersyfikacyjnej proponowanemu przez spółkę PGNIG S.A. gazociągowi Berlin - Szczecin. Jest wysoce prawdopodobne, że tym szlakiem do Polski nie trafi gaz norweski tylko rosyjski, z planowanego podmorskiego rurociągu Nord - Stream i jego łącznika Opal Pipeline.

Rurociąg Nord Stream ma transportować po dnie Morza Bałtyckiego gaz z Zat. Fińskiej do wschodniego wybrzeża Niemiec. Dwie nitki gazociągu o długości 1220 km mają przesyłać ok. 55 mld m3 gazu rocznie. Udziałowcami konsorcjum są: rosyjski Gazprom (51% udziałów), niemiecki BASF/Wintershall i E.ON Ruhrgas (po 20 % udziałów) i holenderski Gasuni (9 % udziałów) . Konsorcjum podaje, że koszt inwestycji sięgnie 7,4 mld euro, jednak nie brak opinii, że budowa będzie znacznie droższa i sięgnie 12 mld euro. Konsorcjum zakładało uruchomienie gazociągu w latach: 2011 – 2012, jednak ze względu na sprzeciw wielu państw Morza Bałtyckiego, w tym Polski, realizacja projektu może zostać opóźniona. W marcu 2009 r. Nord – Stream AG przygotował raport ws. oddziaływania na środowisko. Finlandia, Dania, Rosja i Niemcy pracują nad tym dokumentem. Szwecja zaakceptowała raport i 4 listopada 2009 r. wyraziła zgodę na przebieg rurociągu Nord – Stream przez jej strefę ekonomiczną na Bałtyku.

Trudno jednoznacznie ocenić jakie ostatecznie stanowisko przyjmą niechętne projektowi kraje Morza Bałtyckiego. Negatywną oceną projektu podtrzymał także premier D. Tusk. Jeśli w przyszłości rurociąg Nord – Stream zostanie oddany do użytku, wówczas Polska zostanie zamknięta w pierścieniu gazociągów transportujących rosyjski gaz do Europy Środkowej. W takiej sytuacji, wysoce utrudniony będzie import gazu od innego dostawcy niż Rosja poprzez połączenia międzystemowe z Niemcami, Czechami i potencjalnie Austrią.

Grafika 3. Rosyjski pierścień gazowy wokół Polski.

Źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich

Na południe od Polski przebiega przez Słowację i Czechy rurociąg

Braterstwo transportujący do Europy Środkowej rosyjski gaz. Przez

terytorium RP przebiega rurociąg jamalski którym Gazprom przesyła

surowiec m.in. dla odbiorców w Polsce i w Niemczech. Planowany

podmorski rurociąg Nord Stream będzie transportował gaz z Federacji

Rosyjskiej do Niemiec. Po wybudowaniu tego gazociągu Polska

znajdzie się w pierścieniu szlaków transportujących gaz ze Wschodu.

Takie techniczne uwarunkowania mają negatywny wpływ na możliwość

zapewnienia dywersyfikacji dostaw gazu do kraju.

IV. Połączenia: Austria – Polska i Czechy - Polska.

1. 	Dokument rządowy ze stycznia 2009 r., dotyczący działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, informował o potencjalnej możliwości budowy gazociągu do Austrii w celu importu gazu z rurociągu Nabucco. Kolejne komunikaty służb prasowych Kancelarii Premiera nie powracały do tego projektu. Od sierpnia 2009 r. Centrum Informacyjne Rządu zaczęło wymieniać projekt gazociągu z Czech do Polski w kontekście poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. W związku z powyższym, w niniejszym dokumencie przeprowadzono analizę dwóch wymienianych przez rząd połączeń: Austria - Polska i Czechy - Polska. Obydwa projekty analizowane są w jednym rozdziale, z uwagi na fakt, że gazociąg do Austrii może w przyszłości powstać jako przedłużenie projektowanego systemu przesyłowego z Czech do Polski.

2. 	Połączenie Austria – Polska.

W styczniu 2009 r. rząd zapowiedział „przeprowadzenie analizy możliwości budowy połączenia polskiej sieci gazowniczej z węzłem w Baumgarten w Austrii z uwzględnieniem przyświecającego projektowi celu, jakim jest przyłączenie się Polski do projektowanego gazociągu Nabucco” . Budowa połączenia z hubem Baumgarten umożliwiałaby import gazu od innych dostawców niż Federacja Rosyjska. Polska zyskałaby dostęp do źródeł gazu w regionie Morza Kaspijskiego.

Spółka PGNiG S.A. nie warunkowała budowy rurociągu do huba Baumgarten od wybudowania gazociągu Nabucco (obecnie hub, którego współwłaścicielem jest Gazprom otrzymuje gaz z terenów Federacji Rosyjskiej).

Spółka PGNiG S.A. deklaruje kupno 1 mld m3 gazu rocznie z rurociągu Nabucco. Przepustowość połączenia Polska – Austria ma wynosić 3 mld m3 gazu rocznie.

Istnieje prawdopodobieństwo, że wolne 2 mld 3 mocy przesyłowych

zostaną wykorzystane do transportu rosyjskiego gazu do Polski.

3. 	Połączenie Czechy – Polska.

W sierpniu 2009 r. komunikat Centrum Informacyjnego Rządu pierwszy raz wymienił budowę gazociągu Gaz – Moravia do Polski. Wcześniej o możliwości realizacji tego projektu informowała spółka PGNiG S.A.. Rurociąg ma zostać wybudowany do 2010 r. Jest bardziej prawdopodobne, że tym połączeniem trafi do Polski gaz rosyjski, niż norweski. Trzeba nadmienić, że rosyjski koncern Gazprom, planuje budowę podziemnych magazynów gazu w Czechach. Plany zakładają że surowiec z tych magazynów może trafić do położonych dalej odbiorców. Niewykluczone, że w przyszłości Gaz Moravia, uzyska połączenie z Austrią. Spółka PGNiG S.A. planuje do 2014 r. budowę połączenia z hubem Baumgarten o przepustowości do 3 mld m3 gazu rocznie. Magazyny w Baumgarten rozprowadzają rosyjski gaz po Europie, dostarczany przez system rurociągów biegnących z Rosji przez Ukrainę, Słowację i Czechy. W przyszłości do Baumgarten może dotrzeć surowiec z dwóch planowanych projektów: South – Stream i Nabucco.

Trzeba pamiętać, że obowiązująca rządowa „Polityka dla przemysłu gazu ziemnego” z 2007 r. wyklucza budowę jakichkolwiek połączeń międzystemowych do czasu wykonania rurociągu Baltic Pipe i terminala LNG. Wcześniejsza realizacja innych projektów doprowadzi do dalszego uzależnienia od dostaw od jednego producenta gazu (Rosji).

Jest prawdopodobne, że rurociąg Gaz - Moravia dostarczy do Polski gaz z Rosji.

Czechy w 75% są zależne od rosyjskiego gazu. Zależność będzie wzrastać.

Gazprom buduje w Czechach magazyny gazu. Planowany na 2011 r. gazociąg Opal

prześle do Czech kolejne ilości rosyjskiego gazu z rurociągu Nord – Stream.

4.	 Konsekwencje budowy połączeń: Austria– Polska i Czechy - Polska.

Analiza oficjalnych dokumentów wskazuje na rozbieżności co do roli jaką ma pełnić połączenie Polska – Austria. Rząd warunkuje zgodę na budowę połączenia z Austrią od wybudowania rurociągu Nabucco, który ma do Europy sprowadzić gaz z rejonu Morza Kaspijskiego i Środkowej Azji. Z kolei, informacje zawarte w Strategii spółki PGNiG S.A. z listopada 2008 r. pozwalają domniemywać, że celem nie jest dywersyfikacja dostaw gazu za pomocą rurociągu Nabucco, lecz budowa połączeń międzystemowych z Czechami i być może w przyszłości z Austrią. Tę tezę potwierdza fakt, że spółka PGNiG S.A. rezerwuje przesył jedynie 1 mld m3 gazu rocznie z projektowanego gazociągu Nabucco, a jednocześnie planuje wybudowanie połączenie międzysystemowego Polska - Austria o przepustowości 3 mld m3 gazu rocznie. To oznacza, że wolną przepustowość gazociągu, sięgającą 2 mld m3 gazu, spółka PGNiG S.A. wypełni gazem od innego dostawcy. „Błękitne paliwo” na tej trasie może zostać zakupione w dwóch krajach: w Austrii (hub Baumgarten) lub Republice Czeskiej ( magazyny gazu o łącznej pojemności 3 mld m3). Zarówno czeskie magazyny jak i austriacki hub Baumgarten są zaopatrywane w gaz z Federacji Rosyjskiej (udział rosyjskiego surowca w konsumpcji gazu w Czechach wynosi ponad 75.8 %) . W przyszłości, zależność Czech od dostaw rosyjskiego gazu ulegnie zwiększeniu. Rurociąg Opal, naziemne przedłużenie gazociągu Nord – Stream, szlakiem wzdłuż polskiej zachodniej granicy na Odrze uzyska połączenie z gazociągami przesyłowymi w Czechach. W konsekwencji, Czechy będą otrzymywać rosyjski gazem zarówno na swojej wschodniej jak i na zachodniej granicy.

Grafika 4. Magazyny gazu w Czechach

Źródło: http://www.rwe-gasstorage.cz/cs/Pro_zakazniky/Zasobniky/

Spółka PGNiG S.A. wskazuje, że połączenie międzystemowe na południu ma być dwukierunkowe i pozwoli także na eksport gazu z Polski. Jednak sprzedaż gazu z Polski jest mało prawdopodobna, ponieważ obowiązujące polską stronę kontrakty importowe zakazują reeksportu kupionego surowca.

5.	Hub Baumgarten zaopatrywany jest gazem z Federacji Rosyjskiej przez system rurociągów biegnących przez Ukrainę i Słowację. W przyszłości, do huba Baumgarten surowiec mają doprowadzać gazociągi: South – Stream i Nabucco. Jeśli spółka PGNiG S.A. zdecyduje się na wybudowanie połączenia międzysystemowego z Baumgarten, to istotnym będzie, kto dostarczy gaz do magazynów.

Prace nad przygotowaniem rurociągu South – Stream (Południowy Potok) są w większym stopniu zaawansowane niż nad projektem Nabucco. Rurociąg ma dostarczyć do Baumgarten gaz z Rosji po dnie morza Czarnego, przez kraje bałkańskie. Jego moce przesyłowe wyniosą 63 mld m3 gazu rocznie a inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2015 r.

Gazociąg Nabucco realizowany jest w wolniej niż South – Stream, choć w ostatnim czasie nastąpiło pewne przyspieszenie. Gazociąg ma zmniejszyć zależność krajów Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu. Projekt znajduje się na liście strategicznych projektów UE. Nabucco jest popierane przez administrację USA pod warunkiem, że rurociąg dostarczy Europie gaz ze Środkowej Azji i krajów basenu Morza Kaspijskiego, z pominięciem surowca rosyjskiego. Realizacja tego założenia może okazać się trudna. Gazprom kontroluje dwa istotne elementy infrastruktury przesyłowej na planowanym szlaku przebiegu Nabucco i co za tym idzie zyskuje instrumenty nacisku. Pierwszy to gazociąg Blue – Stream, który przesyła gaz z Rosji po dnie Morza Czarnego do Turcji. Rosyjski Gazprom może podjąć grę o dostarczanie gazu do Nabucco tym szlakiem. Jeśli ten plan zostanie zrealizowany, Nabucco może stać się kolejnym rurociągiem dostarczającym rosyjski surowiec. Drugim elementem infrastruktury technicznej kontrolowanym przez Gazprom jest hub Baumgarten. Rosjanie posiadając połowę udziałów w magazynach, zyskują potencjalną możliwość wpływania na sposób realizowania dostaw ze zbiorników  i dzięki temu możliwość nacisku na odbiorców. Potencjalne wybudowanie rurociągu Nabucco nie zmieni tej zależności.

Grafika 5. Projektowana trasa przebiegu gazociągu South - Stream

Źródło:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/a/a8/20090125173533!South_Stream_map

Proponowany przez Gazprom rurociąg South Stream będzie przesyłał

gaz do tego samego miejsca (hub Baumgarten), co Nabucco.

Rosyjski rurociąg jest konkurencyjny wobec europejskiego projektu.

Gazprom posiadając połowę udziałów w hubie Baumgarten

ma przewagę nad Nabucco.

V. 	Rozbudowa magazynów gazu ziemnego.

1. 	Rozbudowa magazynów gazu ziemnego ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju na wypadek nieprzewidzianych przerw w dostawach. Nowe magazyny typu kawernowego pozwolą na szybsze oddawanie do systemu zatłoczonego w magazynie gazu. Kancelaria Premiera w informacji ze stycznia 2009 r., zapowiedziała przyspieszenie rozbudowy kilku magazynów w: Wierzchowicach, Mogilnie i budowy magazynu w Kosakowie. Rząd w styczniu 2009 r. liczył, że rozbudowa magazynów zostanie dofinansowana ze środki z tzw. Recovery Plan Komisji Europejskiej.

Strategia spółki PGNiG S.A. dotycząca rozbudowy magazynów gazu jest zbieżna z propozycjami rządowymi, jednak harmonogram prac zakłada ich zakończenie w 2015 r. Obowiązująca Rządowa „Polityka dla przemysłu gazu ziemnego” z marca 2007 r. wskazuje, że istniejąca pojemność magazynów gazu (1,6 mld m3) nie gwarantuje bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców w sytuacji odcięcia dostaw. Dokument ten wskazuje na konieczność zwiększenia pojemności podziemnych magazynów gazu, finansowane z wykorzystaniem środków unijnych.

2. 	Konsekwencje budowy podziemnych magazynów gazu. Budowa podziemnych magazynów gazu znajduje uzasadnienie z dwóch powodów: poprawia bezpieczeństwo energetyczne kraju w sytuacji przerwania dostaw, pozwala magazynować i lepiej rozprowadzać w systemie gazowniczym kraju nadwyżki surowca. Budowa zbiorników jest także niezbędnym elementem infrastruktury dla projektowanego terminala LNG w Świnoujściu. Zapowiadane dokumentem rządowym ze stycznia 2009 r. przyspieszenie budowy magazynów może nie zostać zrealizowane. Komisja Europejska nie uwzględniła wydatków na ten cel w tzw. Recovery Plan. Realne pozostaje wykorzystanie środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Niektóre zapisy zawarte w strategii spółki PGNIG S.A. z listopada 2008 r. odnoszącej się do budowy magazynów gazu ziemnego mogą budzić wątpliwości. Krajowy koncern planuje budowę magazynu wspólnie z partnerami zewnętrznymi w celu udostępnienia pojemności na zasadach komercyjnych. Realizacja takiej inwestycji wspólnie z partnerem zewnętrznym, może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju. W jej efekcie spółka PGNiG S.A. może ułatwić wejście na krajowy rynek gazowy konkurentowi i w konsekwencji przyczynić się do zmniejszenia swoich wpływów.

VI. 	Wydobycie gazu ziemnego w kraju.

1.	 Rząd w styczniu 2009 r. planował zwiększenie wydobycia i podjęcie intensywnych prac poszukiwawczych gazu ziemnego, a także budowę kopalni gazu Lubiatów - Międzychód – Grotów do 2013 r. za kwotę 1,5 mld zł. Strategia spółki PGNiG S.A. z listopada 2008 r. zakłada, że w 2014 r. wydobycie ze złóż będących jej własnością sięgnie 6,2 mld m3 rocznie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy (wydobycie krajowe ma wynieść 4.5 mld m3, reszta ma pochodzić ze złóż zagranicznych położonych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym).

2. 	Konsekwencje realizacji projektu zwiększenia wydobycia gazu. W świetle dostępnych danych bardziej prawdopodobne jest twierdzenie, że budowa nowej kopalni gazu ziemnego Lubiatów - Międzychód – Grotów spowoduje utrzymanie wydobycia na dotychczasowym poziomie a nie jego wzrost. Potwierdza to fakt, że roczny spadek wydobycia w eksploatowanych złożach wynosi 7%. Aby zachować wydobycie na stabilnym poziomie konieczne jest każdego roku uruchamianie nowych złóż, z których będzie można czerpać 300 mln m3 gazu rocznie. Wymierne zwiększenie wydobycia gazu wiąże się, w większym stopniu, z rozpoczęciem wydobycia surowca ze złóż położonych na szelfie norweskim niż ze znaczącym przyrostem wydobycia krajowego.

VII.	 Podsumowanie.

- Obowiązująca rządowa „Polityka dla przemysłu gazu ziemnego” z marca 2007 r. zakładała że głównymi działaniami wzmacniającymi bezpieczeństwo energetyczne państwa będą: terminal do odbioru gazu skroplonego, bezpośrednie połączenia gazociągiem ze złożami skandynawskimi (Baltic Pipe), zawarcie kontraktów długoterminowych na dostawy gazu ze źródeł innych niż rosyjskie.

- Z rządowej polityki wynika, że budowa jakiegokolwiek połączenia międzystemowego Polski z innym krajem, do czasu oddania do użytku terminala LNG i gazociągu transportującego gaz z Norwegii będzie skutkować dalszym uzależnieniem dostaw gazu do Polski od jednego dostawcy (Federacji Rosyjskiej) lub podmiotów od niej zależnych.

- Wstrzymanie budowy interkonektora gazowego Baltic Pipe łączącego Polskę z Danią ma negatywne konsekwencje dla polityki dywersyfikacji dostaw gazu do kraju. Utrudnia transport surowca z pól gazowych spółki PGNiG S.A. położonych na szelfie norweskim. Zablokowanie budowy połączenia Polska – Dania nastąpiło w konsekwencji wstrzymania przez Norwegię budowy podmorskiego gazociągu Skanled, mającego dostarczyć surowiec dla Baltic Pipe i jest niezależne od działań podejmowanych przez stronę polską.

- Za pozytywne należy uznać podjęcie przez administrację rządową, spółkę PGNiG S.A. i OGP Gaz – System S.A. działań mających za cel wybudowanie terminala do odbioru gazu skroplonego. Kontrakt na dostawy gazu skroplonego z Kataru jest stosunkowo niewielki, pokrywa ok. 27 % planowanych technicznych możliwości regazyfikacyjnych szczecińskiego gazoportu. Budowa połączeń międzystemowych z Niemcami, Czechami i Austrią a także zwiększenie do Polski dostaw gazu w wyniku renegocjacji tzw. „kontraktu jamalskiego”, z października 2009 r. może nasycić rynek krajowy gazem przed wybudowaniem gazoportu w Świnoujściu i tym samym utrudnić podpisanie kolejnych kontraktów na gaz skroplony. Wymienione czynniki będą wpływać na to, czy terminal LNG zostanie ważnym instrumentem dywersyfikacji, czy też jego wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju będzie umiarkowany.

- Niezgodna z obowiązującą rządową „Polityką dla przemysłu gazu ziemnego” z marca 2007 r. jest budowa połączeń międzystemowych z Niemcami, Czechami i w przyszłości z Austrią przed oddaniem do użytku gazoportu.

- Proponowana przez Radę Ministrów rozbudowa połączenia międzystemowego Polska – Niemcy w Lasowie na Dolnym Śląsku, choć jest niezgodna z rządową „Polityką dla przemysłu gazu w Polsce” z 2007 r., to jednak może być uzasadniona o ile połączenie będzie wykorzystywane zgodnie z rządową deklarację do importu gazu w sytuacjach awaryjnych.

- Logika budowy połączeń międzystemowych jest taka, że najczęściej z każdym nowym połączeniem związane jest zobowiązanie do wieloletniego odbioru gazu ziemnego. Tym samym działania spółek: PGNiG S.A. i OGP Gaz - System stwarzają niebezpieczeństwo kolejnych dostaw gazu od jednego dostawcy (Gazprom) lub podmiotów z nim współpracujących. Te działanie są sprzeczne z obowiązująca rządową polityką.

- Część projektów budowy nowych tras przesyłu gazu dokonuje jedynie pozornej dywersyfikacji dostaw. Budowa terminala do odbioru gazu skroplonego w Świnoujściu stanowi bezpośrednie połączenie ze złożami na Bliskim Wschodzie, realnie dywersyfikuje dostawy gazu. Połączenie międzystemowe: Berlin – Szczecin z Niemcami, Gaz Moravia z Czech do Polski i w przyszłości z połączenie Austria - Polska zdywersyfikują szlak transportowy, pozostawiając najprawdopodobniej to samo źródło gazu ziemnego. W konsekwencji może zostać pogłębione uzależnienie Polski od rosyjskich węglowodorów.

Opracował: Paweł Turowski DBW BBN.

Szef

Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Aleksander SZCZYGŁO

# Footnotes

Za: „Informacja o prowadzonych i inicjowanych działaniach rządu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju w obszarach gazu ziemnego i energetyki jądrowej”, w: Komunikat Centrum Informacyjnego Rządu KPRM z dnia 13 stycznia 2009 r. http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/6934_informacja.pdf. Informacja z 13 stycznia 2009 r. ma rangę dokumentu rządowego, tzn. jest dokumentem zleconym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów albo przygotowywanym za jego zgodą w celu przedstawienia Radzie Ministrów zgodnie z dyspozycją zawartą w Uchwale nr 38 Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. (M.P. z dnia 1 kwietnia 2009 r.).

Komunikaty i informacje Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Informacja KPRM z dnia 18.03.2009 r.: „Specustawa dotycząca budowy gazoportu przyjęta”, http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=3133, Informacja KPRM z dnia 06.08.2009 r.: „Ogłoszono procedurę wyboru wykonawcy terminalu LNG”, w: http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=3562. Załącznik: Komunikat CIR KPRM: „Realizacja rządowego programu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju”, w: http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/10401_Dzialania%20rzadu%20ws%20%20dywersyfikacji%20dostaw%206%2008%20.doc. Informacja KPRM z dnia 11.08.2009 r.: „Rząd przyjął harmonogram budowy elektrowni jądrowej”, w: http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=3565 Załącznik: Komunikat CIR KPRM „Realizacja rządowego programu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju”, w: http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/10402_Dzialania%20rzadu%20w%20sprawie%20zapewnienia%20bezpieczenstwa%20energetycznego.doc. Informacja KPRM z dnia 18.08.2009 r.: „Ogłoszono procedurę wyboru wykonawcy usług nadzoru dla terminalu LNG w Świnoujściu”, w:  http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=3577

Informacja KPRM z dnia 20.08.2009 r.: „Rozpoczęto budowę tłoczni gazu w Goleniowie dla terminalu LNG w Świnoujściu”, w: http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=3585. Informacja KPRM z dnia 20.08.2009 r.: „Porozumienie o współpracy w realizacji inwestycji na rzecz terminalu LNG”, w: http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=3586 Załącznik - Komunikat CIR KPRM:„Działania rządu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju”, w: http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/10402_Dzialania%20rzadu%20w%20sprawie%20zapewnienia%20bezpieczenstwa%20energetycznego.doc. Informacja KPRM z dnia 25.08.2009 r.: „Porozumienie dla finansowania terminalu LNG w Świnoujściu podpisane”, w:  http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=3597

Informacja KPRM z dnia 09.09.2009 r.: „Gazowe połączenie pomiędzy Polską a Czechami”, w: http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/10694_Dzialania%20rzadu%20w%20sprawie%20zapewnienia%20bezpieczenstwa%20energ%2009.09.doc Załącznik- Komunikat CIR KPRM: „Działania rządu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju”, w: http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/10694_Dzialania%20rzadu%20w%20sprawie%20zapewnienia%20bezpieczenstwa%20energ%2009.09.doc

Za: „Polityka dla przemysłu gazu ziemnego” z 20 marca 2007r. w: http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Rok+2007/POLITYKA+GAZ+ZIEMNY.htm

Za: „Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie 2015 r.”, Raport bieżący 87/2008, w: http://www.pgnig.pl/pgnig/ri/919/2008/?r,main,currentPageNumber=2 ,

Prezentacja: „Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie 2015 r.” z listopada 2008 r.

Za: „Informacja o prowadzonych i inicjowanych działaniach rządu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju w obszarach gazu ziemnego i energetyki jądrowej”, w: Komunikat Centrum Informacyjnego Rządu KPRM z dnia 13 stycznia 2009 r. http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/6934_informacja.pdf http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/6934_informacja.pdf

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu został skierowany przez Radę Ministrów do Sejmu 27 marca 2009 r. W dniu 26 maja 2009 r. Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę. Ustawa przewiduje budowę instalacji portowej regazyfikacyjnej, w związku z czym niniejsza analiza nie odnosi się do informacji medialnych dotyczących zastosowania tzw. pływającego terminala LNG zamiast instalacji naziemnej.

Za: Prezentacja: „Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie 2015 r.”, z listopada 2008 r. str. 9. Za: „Informacja o prowadzonych i inicjowanych działaniach rządu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju w obszarach gazu ziemnego i energetyki jądrowej”, w: Centrum Informacyjne Rządu KPRM z dnia 13 stycznia 2009 r. http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/6934_informacja.pdf

Ibidem

Za: „Terminal LNG będzie mógł przyjmować więcej gazu”, w: www.wnp.pl informacja z dnia 4 sierpnia 2009 r. http://gazownictwo.wnp.pl/terminal-lng-bedzie-mogl-przyjmowac-wiecej-gazu,86140_1_0_0.html

Za: Depesza PAP z 3 marca 2009 r. godz. 16.4. Za:, „Terminal gazowy: PGNiG pozbyło się trudnego projektu”, w: Gazeta Prawna z dnia 28.08.2008 r., Za: „Terminal LNG będzie mógł przyjmować więcej gazu”, w: www.wnp.pl informacja z dnia 4 sierpnia 2009 r. http://gazownictwo.wnp.pl/terminal-lng-bedzie-mogl-przyjmowac-wiecej-gazu,86140_1_0_0.html

Za: „Polityka dla przemysłu gazu ziemnego” z 20 marca 2007r., str. 16,

w: http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Rok+2007/POLITYKA+GAZ+ZIEMNY.htm

Prezesem PGNiG od 12 marca 2008 r. jest Michał Szubski.

Uchwały: Uchwała Nr 3/2006 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie działań mających na celu dywersyfikację dostaw nośników energii i Uchwała Nr 77/2006 Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie działań zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Rzeczpospolitej Polskiej.

Za: http://www.premier.gov.pl/s.php?doc=1540

Komunikat PGNiG podaje, że koncern podpisał umowę na dostawy gazu LNG z Qatargas Operating Company Ltd z Kataru. Dostawy gazu w wysokości 1 mln ton LNG (po przeliczeniu 1,36 mld m3 gazu) rozpoczną się w 2014 r. i będą trwały przez okres 20 lat. Za: „Umowa na dostawy LNG podpisana”,  w: Komunikat PGNIG z dnia 29 czerwca 2009 r. http://www.pgnig.pl/pgnig/?s,main_143_1570,!state=maximize&r,main,docId=10417&r,main_143_1570,page=1Z kolei zdaniem Rzeczpospolitej, LNG jest o 30 – 50 proc. droższy od gazu rosyjskiego. Surowiec z Kataru należy do najdroższych na światowym rynku. Zakładając, że obecne notowania ropy utrzymają się do 2014 r., to PGNiG zapłaci od 330 do 380 dolarów za 1000 m sześc. katarskiego gazu. Za: „Katar sprzeda Polsce gaz”, w: Rzeczpospolita z dnia 15 kwietnia 2009 r.

Za: „PGNiG chce zarabiać na zakupach skroplonego gazu”, w: Gazeta Prawna z dnia 10 kwietnia 2009 r. Spot: natychmiastowa transakcja kupna - sprzedaży. W handlu surowcami energetycznymi transakcja spot może dotyczyć jednorazowej dostawy surowca, rzadziej kilku dostaw.

W 2006 r. tylko 8 % wszystkich kontraktów na gaz skroplony stanowiły transakcje krótkoterminowe lub spotowe. Transakcje długoterminowe zawierane są na kilkanaście lat, średnioterminowe trwają od kilku do 10 lat..

Budowa terminala LNG w Świnoujściu jest dofinansowana kwotą 80 mln Euro, które mają zostać wydane do końca 2010  r. W: Załącznik do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009

z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki, w:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:200:0031:0045:PL:PDF

Decyzja Nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylająca decyzję 96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE, Dz. U. UE L.04.143.4.Załącznik nr 1, NG 4 wymienia terminal LNG w Polsce.

Za: „Porozumienie dla finansowania terminalu LNG w Świnoujściu podpisane”, Informacja KPRM z dnia 25.08.2009 r. w: http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=3597.

Za:„Finansowanie terminalu LNG – warsztaty informacyjne dla banków”, w: Informacja OGP Gaz – System S.A. z dnia 7 września 2009 r., w: http://www.gaz-system.pl/nc/o-firmie/centrum-prasowe/informacje-dla-mediow/informacja/artykul/3695.html,

Rząd informuje, że jest możliwe rozbudowanie gazociągu po 2015 r., tak aby pozwalał na przesył do 2 – 3 mld m3 gazu rocznie. Za: „Gazowe połączenie pomiędzy Polską a Czechami”, w: Komunikat KPRM z dnia 9 września 2009 r. http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=3669

Potencjalnie będzie to gaz pochodzenia rosyjskiego.

Za: „Dodatkowy gaz z Rosji popłynie jeszcze w tym roku”, w: Rzeczpospolita z dnia 30 października 2009 r.

Za: „Informacja o prowadzonych i inicjowanych działaniach rządu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju w obszarach gazu ziemnego i energetyki jądrowej”, w: Centrum Informacyjne Rządu KPRM z dnia 13 stycznia 2009 r. http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/6934_informacja.pdf

O zamrożeniu projektu Skanled zdecydowało wycofanie się niemieckiego koncernu E.ON Ruhrgas, który miał 15 proc. udziałów w konsorcjum. Oficjalnie z powodu braku gwarancji dostaw gazu, które miały zostać sprzedane na rynku szwedzkim. Trzeba nadmienić, że E.ON Ruhrgas jest właścicielem 20 % udziałów w konsorcjum Nord – Stream i posiada 6,4% akcji Gazpromu. Wycofanie się E.ON Ruhrgas z projektu Skanled zbiega się w czasie z działaniami Gazpromu podjętymi wobec Polski (wstrzymanie w styczniu 2009 r. realizacji dostaw do kraju gazu przez RosUkrEnergo i przewlekanie negocjacji przez o zastąpieniu przez Gazprom kontraktu z RUE). Brak jest danych wskazujących na inspirowanie przez Gazprom decyzji niemieckiego koncernu, niemniej stanowisko E.ON Ruhrgas skutkujące trudnościami dla Polski w realizacji projektu dywersyfikacji gazu jest z perspektywy rosyjskiego koncernu korzystne. Dane o udziałach E.ON Ruhrgas za: http://www.nord-stream.com/our-company/shareholders/e-on.html. Informacja o zamrożeniu projektu Skanled: Za: „Komentarz do decyzji o zawieszeniu realizacji projektu Skanled”, w: komunikat PGNiG z 29 marca 2009 r., http://www.pgnig.pl/?s,main_5_2627,!state=maximize&r,main,docId=9252.

Za: „Zakończenie procedury Open – Season”, w: komunikat Gaz – System S.A. z dnia 16 czerwca 2009 r. http://www.gaz-system.pl/nc/o-firmie/centrum-prasowe/informacje-dla-mediow/informacja/artykul/2875.html

Unijny komisarz ds. energii Andris Piebalgs rozmawiał z partnerami w Norwegii o realizacji gazociągu Skanled. Zdaniem Komisarza to ważny projekt i ważne aby był kontynuowany. Komisja Europejska podkreśla jednak wagę gazociągu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE, zwłaszcza w basenie Morza Bałtyckiego, w tym Polski. Za: „KE chce kontynuowania projektu gazociągu Skanled” w: Depesza PAP z dnia 26maja 2009 r.

Za: „Polityka dla przemysłu gazu ziemnego” z marca 2007r. Str. 14 w: http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Rok+2007/POLITYKA+GAZ+ZIEMNY.htm Budowa interkonektora Baltic Pipe była także przedmiotem uchwały Rady Ministrów nr 77/2006 z 31 maja 2006 r. w sprawie działań zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Za: Prezentacja „Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie 2015 r.”, z listopada 2008 r. str. 9.

W:: http://www.pgnig.pl/pgnig/com/arch/6261/?r,main,docId=7983

Za: Prezentacja: „Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie 2015 r.”, z listopada 2008 r., str. 13.

PGNiG planował dokupienie brakującego 1,5 mld m3 rocznie od koncernu Statoil, jednak rozmowy nie przyniosły rezultatu. Norweski koncern nie zadeklarował dostaw węglowodorów ani także terminu ewentualnych dostaw. Istniała możliwość kupna ok. 0.3-0.5 mld m3 od innych dostawców, jednak to Statoil był jedynym dostawcą mogącym zaspokoić całkowite zapotrzebowanie PGNiG. Za: „PGNiG między młotem a kowadłem” w: Puls Biznesu z dnia: 27 marca 2009 r.

Za: „Informacja o prowadzonych i inicjowanych działaniach rządu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju w obszarach gazu ziemnego i energetyki jądrowej”, w: Komunikat Centrum Informacyjnego Rządu KPRM z dnia 13 stycznia 2009 r. http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/6934_informacja.pdf

Ibidem

ONTRAS – VNG Gastransport GmbH zwany dalej VNG jest głównym operatorem sieci przesyłowych we Wschodnich Niemczech. Udziałowcami VNG są m.in.: Gazprom – 5,26%, EWE (piąty koncern energetyczny w Niemiec)– 47,9%,Wintershall (spółka – córka BASF) – 25,79%, VuB – towarzystwo powiernicze zarządzające udziałami związku gmin miejskich - 25,79%.VNG w swojej strategii zakłada osiągnięcie 10 – 15% udziału w polskim rynku konsumpcji gazu. Obecnie prowadzona jest walka o przejęcie 25,79% udziałów w VNG należących do VuB, towarzystwa powierniczego zarządzającego udziałami gmin miejskich. Z jednej strony gotowość wykupu tych udziałów zadeklarował Wintershall wraz z Gazpromem z drugiej zaś strony koncern EWE. Wszystkie dane w::www.vng.de, „Relacje gospodarcze Niemiec z krajami Europy Środkowo – Wschodniej” Raport OSW września 2008 r., BEST OSW nr 30 z 24 września 2008 r.

VNG dostarcza do Polski gaz pochodzenia rosyjskiego.

Połączenie międzystemowe, to nazwa dla rurociągów gazowych łączących systemy gazociągowe dwóch lub większej liczby państw. Każde państwo posiada własny system rurociągów gazowych służących do przesyłania gazu. Rurociągi łączące systemy gazowe poszczególnych państw nazywane są połączeniami międzystemowym.

PGNiG podaje że możliwości przesyłu gazu rurociągiem Berlin – Szczecin wyniosą 3 mld3 rocznie. Za: Prezentacja: „Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie 2015 r.”, z listopada 2008 r. str. 14-15. Z kolei Ministerstwo Gospodarki szacuje że gazociąg Berlin – Szczecin pozwoli na import 2 mld m 3 gazu. Urzędnicy resortu twierdzą, że nowe połączenie jest konieczne, ponieważ jedyny gazociąg Polska - Niemcy w Lasowie na Dolnym Śląsku, nawet po rozbudowie, nie gwarantuje bezpieczeństwa energetycznego. Za: „Gazociąg do Niemiec jednak potrzebny”, w: Rzeczpospolita z dnia 29 września 2009 r.

Za: Prezentacja: „Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie 2015 r.” z listopada 2008 r. str. 15.

Za: „Polityka dla przemysłu gazu ziemnego” z marca 2007 r., str. 3,14, w: http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Rok+2007/POLITYKA+GAZ+ZIEMNY.htm

Kontrakt 10 letni, obowiązuje w latach: 2006 - 2016. Ten kontrakt nie dywersyfikuje źródeł dostaw, jedynie drogę transportu. W istocie, strona polska kupuje rosyjski gaz, płacąc za niego drożej, ponieważ do ceny jest doliczana marża niemieckiego pośrednika. Największym dostawcą gazu dla wschodnioniemieckiego koncernu VNG jest rosyjski Gazprom,.

Art. 18 ust.1 – 3 i Art. 21 ust. 1 Dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego zwanej dalej „Dyrektywą Gazową”. W Dyrektywie zapisano, że strony trzecie mają prawo dostępu do przesyłu gazu siecią innego koncernu, jednak operator tej sieci może odmówić przesyłu swoimi rurociągami gazu od innego dostawcy. Powody odmowy to: brak przepustowości sieci rurociągowej, lub gdy taki przesył uniemożliwi operatorowi rurociągów wypełnianie usług o charakterze użyteczności publicznej.

Za: http://www.nord-stream.com/en/our-company.html

Za: „Szwecja/ Zgoda na Gazociąg Północny”, w: Depesza PAP z 5 listopada 2009 r. godz. 12.02

Za: „Premier: nasze stanowisko ws. Nord Stream niezmienne”, w: Depesza PAP z 29 stycznia 2009 z Davos

Jak wskazano wcześniej: „Informacja o prowadzonych i inicjowanych działaniach rządu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju w obszarach gazu ziemnego i energetyki jądrowej”, przedstawiona w komunikacie CIR KPRM z dnia 13 stycznia 2009 r. ma rangę dokumentu rządowego, tzn. jest dokumentem zleconym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów albo przygotowywanym za jego zgodą w celu przedstawienia Radzie Ministrów. Jest to zgodne z dyspozycją zawartą w Uchwale nr 38 Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. (M.P. z dnia 1 kwietnia 2009 r.).

Informacje o budowie gazociągu z Czech do Polski pojawiły się w następujących komunikatach CIR: Komunikat CIR:„Działania rządu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju”, jest załącznikiem do informacji KPRM z dnia 20.08.2009 http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files /10402_Dzialania%20rzadu%20w%20sprawie%20zapewnienia%20bezpieczenstwa%20energetycznego.doc. Komunikat CIR: „Realizacja rządowego programu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju”, jest załącznikiem do Informacji KPRM z dnia 11.08.2009 r.: „Rząd przyjął harmonogram budowy elektrowni jądrowej”, http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/

10402_Dzialania%20rzadu%20w%20sprawie%20zapewnienia%20bezpieczenstwa%20energetycznego.doc

Informacja KPRM z dnia 09.09.2009 r.: „Gazowe połączenie pomiędzy Polską a Czechami”, w: http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/10694_Dzialania%20rzadu%20w%20sprawie%20zapewnienia%20bezpieczenstwa%20energ%2009.09.doc Załącznik- Komunikat CIR KPRM: „Działania rządu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju”.

Za:„Informacja o prowadzonych i inicjowanych działaniach rządu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju w obszarach gazu ziemnego i energetyki jądrowej”, w: Komunikat Centrum Informacyjnego Rządu KPRM z dnia 13 stycznia 2009 r., w: ttp://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/6934_informacja.pdf

Hub gazowy to system magazynów gazowych, odbierających surowiec od różnych dostawców i rozsyłających gaz do wielu klientów różnymi szlakami transportowymi. Hub w Baumgartem jest jednym z trzech największych europejskich magazynów gazowych. Na podstawie umowy ze stycznia 2008 r. zawartej z OMV, Gazprom przejął 50% udziałów. Obecnie do HUB Baumgartem dochodzi największa magistrala gazowa z Rosji do Europy Zachodniej. W przyszłości ma tam także dotrzeć gaz transportowany rurociągiem Nabucco i gazociągiem South - Stream. Przejęcie przez Gazprom połowy udziałów w inwestycji daje Rosjanom możliwości: wpływania na dostawy surowca, który może konkurować z gazem rosyjskim a także na sposób realizacji dostaw dla klientów. Wszystkie dane w: www.gashub.at, „Gazprom przejmuje udziały w Baumgartem” w: OSW, Tydzień na Wschodzie nr 38 z 30 grudnia 2008 r.

Za:„Informacja o prowadzonych i inicjowanych działaniach rządu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju w obszarach gazu ziemnego i energetyki jądrowej”, w: Komunikat Centrum Informacyjne Rządu KPRM z dnia 13 stycznia 2009 r., w: http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/6934_informacja.pdf

Za: Prezentacja: „Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie 2015 r.”, z listopada 2008 r. str. 9, 14,15.

Centrum Informacyjne Rządu podaje, że połączenie międzystemowe Polska – Czechy w 2010 r. będzie miało przepustowość 0.5 mldm3 gazu rocznie a jego rozbudowa po 2015 r. pozwoli na import 2-3 mld m3 gazu rocznie. Za: „Realizacja rządowego programu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju”, w: Informacja CIR KPRM z dnia 11 sierpnia 2009 r. http://www.premier.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/10402_Dzialania%20rzadu%20w%20sprawie%20zapewnienia%20bezpieczenstwa%20energetycznego.doc

Ministerstwo Skarbu Państwa i spółka PGNiG S.A. planowały wybudowanie rurociągu Gaz Moravia z Cieszyna do Republiki Czeskiej do końca 2010 r. Początkowo ta drogą będzie można sprowadzić do 0.5 mld m3, a po wybudowaniu tłoczni i przedłużeniu rurociągu do magazynów gazu w Czechach import wzrośnie do 1.3 mld m3 Za: „Polska sięgnie po gaz z południa” w: Gazeta Prawna z 11 marca 2009 r. i „PGNiG stawia na Gazprom” w: Gazeta Wyborcza z dnia 23 lutego 2009 r.

Za: „Polska sięgnie po gaz z południa” w: Gazeta Prawna z 11 marca 2009 r., „PGNiG stawia na Gazprom” w: Gazeta Wyborcza z dnia 23 lutego 2009 r.

W 2008 r. Czechy importowały gaz z Norwegii (ok. 24%) i z Federacji Rosyjskiej (ponad 75.8 % zapotrzebowania). Dane za: BP Statistical Review of World Energy, June 2009 http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2009_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2009.pdf

Za: „Москва и Прага больше не смотрят друг на друга через радар”, w: Kommiersant nr. 192 (4247) z dnia 15 października 2009 r.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=b4b73ede-824c-411d-907b-06e262b4342a&docsid=1255780

Za: Prezentacja: „ Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie 2015 r.”, z listopada 2008 r. str. 9.

Za: „Polityka dla Przemysłu gazu ziemnego” z marca 2007r., Str. 3,14, w: http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Rok+2007/POLITYKA+GAZ+ZIEMNY.htm

Nabucco ma transportować do Europy ok. 25- 30 mld m3 gazu rocznie pochodzenia azerskiego, kazachskiego, turkmeńskiego, irańskiego, irackiego, egipskiego. Trzeba nadmienić, że oficjalna strona konsorcjum Nabucco wskazuje też Rosję jako potencjalnego dostawcę gazu. Rurociąg Nabucco jest w fazie projektowej. Do realizacji projektu powołano konsorcjum , którego udziałowcami są: BOTAS AS, BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD, MOL Plc, OMV Gas & Power GmbH, RWE AG, TRANSGAZ S.A. Wszystkie koncerny posiadają po 16,67% udziałów w konsorcjum. Za: http://www.nabucco-pipeline.com/company/shareholders7/table-of-content-shareholder.html

Za: Prezentacja: „Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie 2015 r.”, z listopada 2008 r. str. 9, 15.

Dane dotyczące konsumpcji gazu w Republice Czeskiej w: BP Statistical Review of World Energy, June 2009

Turcja 6 sierpnia 2009 r. zgodziła się na budowę części Gazociągu Południowego (South Stream) przez swe czarnomorskie wody terytorialne podpisując Protokół o współpracy w dziedzinie gazowej. Dokument podpisali premierzy Rosji Władimir Putin i Turcji Recep Tayyip Erdogan w obecności premiera Woch Silnio Berlusconiego, ponieważ włoski koncern energetyczny ENI jest głównym partnerem Gazpromu w realizacji tego projektu. Po podpisaniu protokołu Putin przyznał na konferencji prasowej, że projekt South Stream jest konkurencyjny wobec gazociągu Nabucco, lecz że oba mogą współistnieć. Agencja Associated Press pisze, że Rosja ma nadzieję, iż Gazociąg Południowy pomoże jej utrzymać dominację energetyczną w dostawach do państw Unii Europejskiej i osłabi unijne starania w dywersyfikacji źródeł energii. Za: „Turcja i Rosja podpisały protokół ws. gazociągu South Stream”, w: Depesza PAP z 6 sierpnia 2009 r.

Projekt jest realizowany szybko. W czerwcu 2007 Gazprom i włoski koncern energetyczny ENI podpisały porozumienie o budowie South – Stream, a pół roku później (styczeń 2008 r.) powołano do życia South Stream AG w którym Gazprom i włoski koncern ENI posiadają po 50% udziałów. Do końca 2008 r. powstało studium wykonalności projektu. Rosyjska dyplomacja aktywnie wspiera budowę gazociągu. W lutym 2008 r. Rosjanie zawarli z Węgrami w sprawie budowy odcinka South – Stream na ich terytorium. W kwietniu 2008 r. Moskwa zawarła porozumienie z rządem greckim, zaś w grudniu 2008 r. w Rosja zawarła kolejne porozumienie z Bułgarią, a przychylność Serbii dla tego projektu została potwierdzona kolejnymi umowami z grudnia 2008r. towarzyszącymi sprzedaży serbskiego koncernu NIS dla Gazpromu. South - Stream ma transportować do Baumgarten w Austrii do 30 mld m3 rosyjskiego gazu rocznie. Rurociąg oprócz części lądowej będzie składał się z 900 km omijającego Ukrainę, odcinka podmorskiego ułożonego na dnie Morza Czarnego i odcinka lądowego biegnącego przez kraje bałkańskie do hubu w Baumgarten Austrii.

W: http://www.gazprom.com/eng/news/2007/06/24146.shtml,

http://www.eni.it/en_IT/media/press-releases/2008/01/18-01-08-eni-gazprom-incorporate-south-stream.shtml, http://www.osw.waw.pl/pub/BiuletynOSW/2008/0801/080123/TnW01.htm, http://www.osw.waw.pl/pub/BiuletynOSW/2008/0805/080507/TnW04.htm, http://www.osw.waw.pl/pub/BiuletynOSW/2009/0901/090107/best01.htm

http://www.osw.waw.pl/pub/BiuletynOSW/2008/0803/080305/best02.htm

15 maja 2009 r. w Soczi w obecności premiera Rosji, W. Putina i premiera Włoch S. Berlusconiego szefowie Gazpromu, włoskiego koncernu ENI, bułgarskiego Bulgarian Energy Holding, greckiej DESFA i serbskiego Srbijagaz podpisali szereg dokumentów dotyczących realizacji projektu South Stream. Aneks do memorandum między włoskim ENI a Gazpromem przewiduje m.in. zwiększenie docelowej przepustowości planowanego szlaku z 31 mld do 63 mld m3. Umowy z resztą sygnatariuszy porozumienia ustalają zasady tworzenia i funkcjonowania spółek mających budować lądowe odcinki South Stream na terytorium Bułgarii, Grecji i Serbii. Szczegóły techniczne i finansowe inwestycji będą znane dopiero po przeprowadzeniu zapowiedzianych studiów wykonalności (do końca 2009 roku). Zapowiedziano też stworzenie całościowego studium wykonalności projektu w połowie 2010 roku oraz podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej do końca roku 2011. Według obecnych planów Gazpromu gazociąg miałby powstać do końca 2015 roku, a jego realizacja kosztowałaby ok. 8,6 mld euro. Za: „South Stream - nowe porozumienia, stare wątpliwości” w: Tydzień na Wschodzie, nr 19 (94) z dnia 20 maja 2009 r., http://osw.waw.pl/pub/BiuletynOSW/2009/0905/090520/TnW02.htm

13 lipca w Ankarze została podpisana przez premierów Austrii, Bułgarii, Turcji i Węgier oraz prezydenta Rumunii umowa międzyrządowa o budowie gazociągu Nabucco. Porozumienie powiększa prawdopodobieństwo budowy gazociągu Nabucco. Umowa międzyrządowa zakłada, że budowa gazociągu ma zostać zrealizowana w latach 2011-2014, a jej koszt szacowany jest na 7,9 mld euro. Gazociąg będzie miał przepustowość 31 mld m3. Połowę, czyli 15,5 mld m3 gazu otrzymają kraje będące sygnatariuszami porozumienia. Kolejne 15,5 mld m3 ma trafić do odbiorców europejskich. Nadal nie wyjaśnione pozostają źródła dostaw gazu. Nabucco jest popierane przez Azerbejdżan, jednak ten kraj nie dysponuje wystarczającymi nadwyżkami gazu. W projekcie deklaruje udział Egipt a także Irak. Planowane na rok 2011 ukończenie rurociągu Arab Gas Pipeline z Egiptu do Turcji o przepustowości 10 mld m3 rocznie nie będzie wystarczającym źródłem uzupełnienia dostaw dla Nabucco. Wiąże się to ze zobowiązaniami Egiptu wobec innych kontrahentów. Potencjalne dostawy gazu z Iraku związane są problemami dwojakiego rodzaju: niestabilną sytuacją polityczną w kraju oraz obawą Ankary, że poważne środki ze sprzedaży gazu z irackiego Kurdystanu wzmocnią tendencje odśrodkowe w tym regionie, zagrażając integralności terytorialnej Turcji. Potencjalnym źródłem dostaw pozostaje Iran. Z powodu napiętej sytuacji politycznej i sprzeciwu USA uczestnictwo tego kraju w projekcie na tym etapie nie jest możliwe. Duże znaczenie ma dla Nabucco Turkmenistan, którego prezydent Gurbanguły Berdymuhammedow 11 lipca 2009 r. po raz pierwszy zadeklarował gotowość udziału swojego kraju w tym projekcie. Brakuje jednak połączenia gazowego pomiędzy Turkmenią a Azerbejdżanem. Za: „Podpisanie umowy międzyrządowej w sprawie Nabucco”, Za: BEST OSW nr.25 (100) z dnia 15 lipca 2009 r. w: http://osw.waw.pl/pub/BiuletynOSW/2009/0907/090715/best01.htm

Decyzja Nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylająca decyzję 96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE, Dz. U. UE L.04.143.4. Załącznik nr 3 Transeuropejskie sieci Energetyczne, pkt. 9.21, wymienia gazociąg z zasobów państw basenu Morza Kaspijskiego do Unii Europejskiej. Projekt z tej listy może liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości od 10% do 20% wartości inwestycji.

Niewykorzystane możliwości przesyłowe ww. rurociągu sięgają ok. 6 mld m3 gazu rocznie.

w:: http://www.gazprom.ru/eng/articles/article8895.shtml

Od stycznia 2008 r. udziałowcami Central European Gas Hub AG jest: OMV Gas & Power GmbH (50 udziałów) i Gazprom (50% udziałów)., w: www.gashub.at

Gazprom poprzez posiadanie połowy udziałów w istotnym ogniwie infrastruktury przesyłowej rurociągu (hub Baumgarten) Nabucco zyskuje także ważny instrument do modelowania struktury gazu sprowadzanego tym szlakiem do Europy. Może np. podjąć grę o wprowadzenie rosyjskiego gazu do rurociągu Nabucco, który teoretycznie był projektowany jako szlak transportowy węglowodorów sprowadzanych z innych krajów niż Federacja Rosyjska.

Kawerna - pusta przestrzeń w skałach, powstała w wyniku zjawiska wietrzenia skały podziemnej lub jej wypłukiwania. Może powstać jako efekt procesów naturalnych lub ingerencji człowieka. Kawerny powstają w skałach węglanowych. Można je wykorzystywać do magazynowania paliw gazowych lub płynnych.

Za: „Informacja o prowadzonych i inicjowanych działaniach rządu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju w obszarach gazu ziemnego i energetyki jądrowej”, w: Centrum Informacyjne Rządu KPRM z dnia 13 stycznia 2009 r. http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/6934_informacja.pdf

Magazyn w Wierzchowicach może otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych w wys. od 10 do 20% wartości inwestycji, Załącznik nr III Poz. 8.36. „Magazynowanie w Wierzchowicach (PL), rozbudowa istniejącego obiektu”. Załącznik do Decyzji Nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylająca decyzję 96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE, Dz. U. UE L.04.143.4.

Rozbudowa magazynu Kosakowie może otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych w wys. od 10 do 20% wartości inwestycji Załącznik nr III  8.37. „Magazynowanie w Kossakowie (PL), rozwój podziemnego magazynu gazu”. Załącznik do Decyzji Nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylająca decyzję 96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE, Dz. U. UE L.04.143.4.

Recovery Plan, zwany także Europejskim Programem Energetycznym na Rzecz Naprawy Gospodarczej („EPENG”), to zaproponowany w listopadzie 2008 r. projekt Komisji Europejskiej mający pozwolić na przezwyciężenie kryzysy gospodarczego. Plan zwany także Europejskim Planem Naprawy Gospodarczej zakłada natychmiastowe wydanie z unijnej kasy 200 mld Euro, rozszerzenie dyscypliny budżetowej ze strony państw członkowskich w wys. 170 mld Euro, w celu zwiększenia popytu, obudzenia koniunktury, ale także przechodzeniu gospodarek na technologie niskoemisyjne. Projekt wymienia, że środki m.in. mogą zostać wydane na inwestycje podnoszące efektywność energetyczną, infrastrukturę i połączenia międzysystemowe. Plan zakłada poluzowanie sposobu wykorzystania środków z Funduszy Spójności (347 mld Euro na lata: 2007 – 2013), poprzez zwiększenie udziału środków unijnych w kosztach projektów i uproszczenia w przekazywaniu zaliczek beneficjentom. Dodatkowo w 2009 r. będzie znacznie więcej pieniędzy na TEN-T (projekty transeuropejskich sieci transportowych), poprzez realokację na br. budżetu z roku 2010. Za: www.mrr.gov.pl,  Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Europejski Plan Naprawy Gospodarczej z 26 listopada 2008 r.

Za: Prezentacja: „Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie 2015 r.”, z listopada 2008 r. str. 20.

Rządowa polityka wskazuje że na współfinansowanie ze środków unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, za: „Polityka dla Przemysłu gazu ziemnego” z marca 2007r., str.14, 16., w: http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Rok+2007/POLITYKA+GAZ+ZIEMNY.htm

Recovery Plan zwany jest także Europejskim Programem Energetycznym na Rzecz Naprawy Gospodarczej („EPENG”). Komisja Europejska nie uwzględniła dofinansowania dla składowania paliw na terenie Polski. Za: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki, w:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:200:0031:0045:PL:PDF

Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie 2015 r. z listopada 2008 r.

Polskie prawo nakłada obowiązek utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego na wszystkich importerów gazu sprowadzających powyżej 50 mln m3 gazu rocznie. Ten zapis w skuteczny sposób utrudnia koncernom zagranicznym ekspansję na krajowym rynku gazowym, bowiem warunkuje sprzedaż gazu od posiadania własnych magazynów gazu. Podziemne magazyny są kosztowne, i z tego powodu komercyjne podmioty nie zdecydowały na takie inwestycje. PGNiG budując wspólnie magazyn z komercyjnym podmiotem, de facto pomógłby mu w konkurencyjnej działalności na rynku krajowym. Patrz: Art. 24 ust. 2 pkt.1, Art. 24 ust.5, Art. 25 ust. 2, 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, Dz.U.07.52.343.

Za: „Informacja o prowadzonych i inicjowanych działaniach rządu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju w obszarach gazu ziemnego i energetyki jądrowej”, w: Centrum Informacyjne Rządu KPRM z dnia 13 stycznia 2009 r. http://www.kprm.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/6934_informacja.pdf

Za: „Potrzeba 600 mln zł rocznie na poszukiwanie gazu”, w: Depesza PAP z 2 kwietnia 2009r.